|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos en la Carta Gantt, lo que nos ha generado un leve retraso en el cronograma general. La dificultad para incorporar y trabajar con "rasa" ha consumido más tiempo del estimado. El cambio de herramienta de gestión (de Jira a Trello) requirió un tiempo de adaptación para migrar la planificación y que el equipo se acostumbrara a la nueva plataforma. Costo de herramientas: El factor monetario nos obligó a cambiar de Jira a Trello, lo que también supuso una pausa para reevaluar la planificación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Manejo del retraso: Estamos reajustando las fechas de las próximas actividades en Trello para reflejar el estado actual y asegurarnos de que los plazos sean más realistas. Manejo del problema con RASA: Hemos asignado a un miembro del equipo para que se enfoque exclusivamente en investigar y superar el obstáculo técnico con la implementación de RASA o para buscar una alternativa viable si el problema persiste.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación y Destacados: Destacamos nuestra capacidad de adaptación al cambiar de Jira a Trello rápidamente y la comunicación constante para resolver los problemas técnicos iniciales. Aspectos a mejorar: Podríamos mejorar la proactividad en la búsqueda de soluciones a los problemas técnicos (como el de RASA), y ser más rigurosos con el cumplimiento de las fechas de entrega personales para no retrasar a los demás.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud/Pregunta sugerida: - Dado que RASA nos ha causado un retraso significativo, nos gustaría saber si es viable considerar una herramienta alternativa de menor complejidad que nos permita avanzar más rápido, o si la experiencia con RASA es esencial para el objetivo de aprendizaje del Proyecto APT.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que es necesario hacer una leve redistribución. Asignaremos la tarea de investigación de la alternativa a RASA a un subgrupo y asignaremos algunas tareas menos críticas a los miembros que tienen menos carga, para permitirle a otro enfocarse en el trabajo técnico más urgente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacamos la sincronía en la toma de decisiones (como el cambio a Trello) y la colaboración entre todos para entender y usar la nueva herramienta. Debemos mejorar la gestión del tiempo de manera colectiva y la anticipación de posibles obstáculos